SKINCARE MOBILE APP

TEST PLAN

Project Code: SK-MA

Document Code: SK-MA-TP– v1.0

Di An – Binh Duong, April 9, 2026

Record of change

*A - Added M - Modified D - Deleted

| Effective Date | Changed Items | A* M, D | Change Description | New Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/11/2023 | Tất cả | A | Đọc SRS thảo luận và phân công | 0.1 |

SIGNATURE PAGE

ORIGINATOR:  Đinh Ngọc Thủy Tiên		10/03/2026

REVIEWERS:	Đinh Ngọc Thủy Tiên		10/03/2026

APPROVAL:	Đinh Ngọc Thủy Tiên		10/03/2026

TABLE OF CONTENTS

1	INTRODUCTION	5

1.1	Purpose	5

1.2	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	5

1.3	References	6

1.4	Background information	6

1.5	Scope of testing	7

1.6	Constraints	8

1.7	Risk list	9

1.8	Training needs	9

2	Requirements for Test	10

2.1	Test items	10

2.2	Acceptance Test Criteria	10

3	TEST STRATEGY	12

3.1	Test types	12

3.1.1	Function Testing	12

3.1.1.1	Function Testing	12

3.1.2	User Interface Testing	12

3.2	Test stages	12

4	RESOURCE	14

4.1	Human Resource	14

4.2	Test management	14

5	Test environment	15

5.1	Hardware	15

5.2	Software	15

5.3	Infrastructure	15

6	TEST MILESTONES	16

7	DELIVERABLES	17

# INTRODUCTION

## Purpose

Test plan này hỗ trợ các mục tiêu sau:

- Xác định thông tin dự án và phạm vi kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu kiểm thử

- Định nghĩa các bước kiểm thử và đặt mục tiêu chấp nhận.

- Xác định nguồn lực cần thiết.

- Lập lịch và ưu tiên kiểm thử.

## Definitions, Acronyms, and Abbreviations

| Abbreviations | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| AT | Acceptance test |  |
| B Voucher | Bug voucher |  |
| DMS | Defect Management System (Fsoft tool) |  |
| ES | Enhance Specification |  |
| IT | Integration test |  |
| PM | Project Manager |  |
| PTL | Project Technical Leader |  |
| PT/TT | Program test/ Total test |  |
| P Voucher | Program voucher |  |
| QA | Quality Assurance |  |
| QUP | Quality up |  |
| SRS | Software Requirement Specification |  |
| ST | System test |  |
| TP | Test Plan |  |
| TC | Test Case |  |
| TR | Test Report |  |
| UAT | User Acceptance test |  |
| UT | Unit test |  |

## References

| Title/File name | Author | Version | Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |

## Background information

Ứng dụng Skincare là một hệ thống hỗ trợ chăm sóc da cá nhân hóa, được xây dựng nhằm giúp người dùng quản lý quy trình chăm sóc da hằng ngày và đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm phù hợp. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng di động hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng và các tính năng thông minh dựa trên dữ liệu.

Hệ thống cung cấp các chức năng chính như đăng nhập người dùng, tìm kiếm và lọc sản phẩm, kiểm tra thông tin thành phần, và thực hiện khảo sát để hiển thị kết quả dựa trên dữ liệu người dùng nhập. Ứng dụng kết nối với hệ thống backend để xử lý dữ liệu và quản lý thông tin người dùng cũng như sản phẩm.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tra cứu thông tin sản phẩm skincare, xem chi tiết thành phần, và thực hiện khảo sát để nhận kết quả hiển thị tương ứng. Hệ thống hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin một cách thuận tiện, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Các lợi ích của ứng dụng bao gồm:

- Cá nhân hoá routine chăm sóc da.

- Hỗ trợ kiểm tra tương tác thành phần.

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm hiệu quả.

- Cải thiện trải nghiệm người dùng.

- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

- Dễ dàng mở rộng và bảo trì.

## Scope of testing

Thử nghiệm được giới hạn các chức năng được miêu tả trong tài liệu ở bảng 1

Table 1.Target Test Suites

| Test Suite Name | Version |
| --- | --- |
| 1_SK-MA_Software Requirements Specification.docx | 1.0 |

Các tính năng cần được kiểm thử cho yêu cầu phi chức năng của hệ thống:

- Hiệu suất hoạt động của hệ thống: Kiểm tra và đánh giá khả năng xử lý và thời gian phản hồi của hệ thống trong điều kiện tải cao, đảm bảo rằng nó hoạt động hiệu quả và không gây trì trệ hoặc sự cố.

- Xử lý lỗi (error handling): Kiểm tra khả năng của hệ thống để xử lý các tình huống lỗi và xác định xem liệu nó có thể phục hồi hoặc thông báo lỗi một cách chính xác cho người dùng.

- Ràng buộc về thiết kế (design constraint): Kiểm tra sự tuân thủ của hệ thống đối với các ràng buộc thiết kế

Danh sách các loại kiểm thử được sắp xếp theo giai đoạn kiểm thử:

- Kiểm thử chức năng (Function testing):

- Đăng nhập (Login).

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm.

- Kiểm tra phản ứng của thành phần (Ingredient Interaction).

- Thực hiện khảo sát và hiển thị kết quả.

- Kiểm thử giao diện người dùng (User interface testing):

- Kiểm tra bố cục hiển thị.

- Kiểm tra hiển thị nội dung và lỗi tràn chữ.

- Kiểm tra phản hồi của nút bấm.

- Kiểm thử hiệu năng (Performance testing):

- Thời gian tải dữ liệu sản phẩm.

- Xử lý khi API phản hồi chậm.

## Constraints

- Ràng buộc về xác thực (Authentication):

- Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu.

- Nếu nhập sai thông tin:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

- Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu:

- Nhấp vào liên kết "Forget password" trên trang Đăng nhập.

- Màn hình hiển thị và cho phép người dùng nhập: Email để đặt lại mật khẩu mới.

- Nếu Email không khớp: Thông báo lỗi hiển thị "Không tìm thấy tài khoản nào ứng với thông tin đăng nhập này".

- Nếu Email khớp: Hệ thống gửi đường link hướng dẫn đổi mật khẩu đến Email đầu vào và người dùng thông tin mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu để hoàn thành đổi mật khẩu.

- Ràng buộc về sản phẩm và tìm kiếm:

- Dữ liệu sản phẩm được lấy từ backend API.

- Kết quả tìm kiếm phụ thuộc vào dữ liệu hiện có trong hệ thống.

- Chức năng lọc và tìm kiếm có thể bị giới hạn bởi dataset hiện tại.

- Ràng buộc về kiểm tra phản ứng thành phần:

- Việc phân tích thành phần phụ thuọc vào dữ liệu và logic xử lý từ backend.

- Các thành phần không hợp lệ có thể không trả về kết quả chính xác.

- Ràng buộc về làm khảo sát:

- Kết quả hiển thị phụ thuộc vào thông tin người dùng nhập trong khảo sát.

- Nếu người dùng nhập thiếu hoặc không chính xác, kết quả hiển thị có thể không phản ánh đúng tình trạng thực tế.

- Các ràng buộc khác:

- Việc kiểm thử được thực hiện dựa trên một thiết bị hoặc emulator.

- Điều kiện mạng có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm thử.

- Không áp dụng kiểm thử tự động, chỉ thực hiện kiểm thử thủ công.

## Risk list

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến thiết kế hoặc triển khai kiểm thử:

- Môi trường kiểm thử: Ứng dụng được kiểm thử trên một thiết bị hoặc emulator, có thể không phản ánh đầy đủ các điều kiện thực tế trên nhiều thiết bị khác nhau.

- Công cụ kiểm thử: Thiếu các công cụ hỗ trợ kiểm thử nâng cao (automation, performance testing), dẫn đến giới hạn phạm vi kiểm thử.

- Nhân lực: Dự án được thực hiện bởi cá nhân, hạn chế trong việc kiểm thử toàn diện và đánh giá đa góc nhìn.

- Dữ liệu kiểm thử: Dữ liệu sản phẩm và thành phần có thể chưa đầy đủ hoặc chưa phản ánh đúng thực tế.

- Phụ thuộc: Ứng dụng phụ thuộc vào backend API, nếu API không ổn định sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm thử.

- Thay đổi yêu cầu: Các chức năng hoặc logic của ứng dụng có thể thay đổi trong quá trình phát triển, ảnh hưởng đến test case đã thiết kế.

- Giao tiếp và cộng tác: Hiệu năng và trải nghiệm người dùng phụ thuộc vào kết nối mạng, đặc biệt với các chức năng gọi API.

- Phạm vi kiểm thử: Do giới hạn thời gian, một số kịch bản kiểm thử nâng cao hoặc edge case có thể chưa được bao phủ.

## Training needs

Các nhu cầu đào tạo cần thiết để hỗ trợ quá trình kiểm thử:

- Quy trình kiểm thử: Hiểu rõ các bước trong quy trình kiểm thử (STLC), cách thiết kế testcase và báo cáo bug.

- Kỹ thuật kiểm thử: Nắm được các kỹ thuật kiểm thử cơ bản như functional testing, UI testing, validation testing và regression testing.

- Công cụ kiểm thử: Làm quen với các công cụ hỗ trợ như Postman (API testing), Excel/Google Sheets (quản lý test case và bug report).

- Hiểu hệ thống: Nắm rõ chức năng và luồng hoạt động của ứng dụng Skincare để xây dựng kịch bản kiểm thử phù hợp.

- Kiểm thử API: Hiểu cách kiểm thử API, kiểm tra response, status code và xử lý lỗi.

- Kiểm thử giao diện người dùng: Biết cách kiểm tra UI/UX, bố cục, hiển thị nội dung và trải nghiệm người dùng trên mobile.

- Kiểm thử hiệu năng (cơ bản): Hiểu cách đánh giá thời gian tải và phản hồi của hệ thống trong điều kiện mạng khác nhau.

# Requirements for Test

## Test items

| No | Name of features and functions | Outline of features and functions | Number of Test case (Estimate) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đăng nhập và Đăng xuất | Kiểm tra chức năng đăng nhập và đăng xuất | 6 | Core feature |
|  | Tìm kiếm sản phẩm | Kiểm tra chức năng tìm kiếm và hiển thị kết quả | 4 | Core feature |
|  | Kiểm tra phản ứng thành phần | Kiểm tra phân tích phản ứng của thành phần và hiển thị kết quả | 3 | Core feature |
|  | Khảo sát | Kiểm tra chức năng survey | 3 | Core feature |
|  | Giao diện người dùng | Kiểm tra layout, hiển thị nội dung, lỗi UI | 2 | UI testing |

## Acceptance Test Criteria

- Độ bao phủ kiểm thử:

- Độ bao phủ kiểm thử thành công cho các ca kiểm thử: Tối thiểu 88% ca kiểm thử đã thành công.

- Độ bao phủ kiểm thử cho các mức độ: Bao phủ các chức năng chính: đăng nhập, tìm kiếm, kiểm tra thành phần, làm khảo sát.

- Số lượng ca kiểm thử:

- Tổng số test case: 18.

- Tập trung vào các chức năng cốt lõi của hệ thống.

- Tính năng và yêu cầu chức năng:

- Các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Không xảy ra lỗi nghiêm trọng (Critical/High) trong quá trình kiểm thử.

- Thời gian phản hồi:

- Thời gian phản hồi tối đa của hệ thống: Dưới 3 giây trong điều kiện mạng bình thường.

- Độ tin cậy:

- Không xảy ra crash trong quá trình sử dụng các chức năng chính.

- Hiệu suất:

- Ứng dụng hoạt động ổn định khi sử dụng các chức năng cơ bản.

- Giao diện người dùng:

- Giao hiện hiển thị đúng, không bị vỡ layout.

- Nội dung hiển thị rõ ràng, không bị tràn hoặc lỗi font.

- Bảo mật:

- Người dùng không thể truy cập hệ thống nếu chưa đăng nhập.

- Thông tin đăng nhập được xử lý đúng cách.

...

# TEST STRATEGY

## Test types

### Function Testing

#### Function Testing

| Test Objective: | Đảm bảo các chức năng chính của ứng dụng Skincare hoạt động đúng theo yêu cầu. |
| --- | --- |
| Technique: | - Thiết kế test case dựa trên các luồng chính: login, search, ingredient, routine. - Sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để kiểm tra validation. - Kiểm tra các trường hợp biên như input rỗng, input sai định dạng. |
| Completion Criteria: | - Các chức năng chính hoạt động đúng. - Không còn lỗi mức Critical/High. |

### User Interface Testing

| Test Objective: | Đảm bảo giao diện hiển thị đúng và dễ sử dụng trên thiết bị mobile. |
| --- | --- |
| Technique: | - Kiểm tra layout, button, text hiển thị. - Kiểm tra lỗi tràn chữ, lỗi UI. - Kiểm tra phản hồi khi người dùng thao tác. |
| Completion Criteria: | - UI hiển thị đúng, không bị vỡ layout. - Các thành phần tương tác hoạt động bình thường. |

## Test stages

| Type of Tests | Stage of Test |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit | Integration | System | Acceptance |
| Function Test |  | X | X | X |
| User Interface test |  |  | X | X |

# RESOURCE

## Human Resource

This table shows the staffing assumptions for the project.

| Worker/Doer | Role | Specific Responsibilities/Comments | Location |
| --- | --- | --- | --- |
| Đinh Ngọc Thủy Tiên thuytientien23@gmail.com | Tester | - Thiết kế test case. - Thực hiện kiểm thử. - Viết bug report. - Viết test plan. | Di An, Binh Duong, VietNam |

## Test management

Tổ chức: Dự án được thực hiện cá nhân, đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm thử.

Kỹ thuật: Sử dụng phương pháp manual testing để kiểm tra các chức năng chính.

Sản phẩm: Tập trung kiểm thử các luồng chính của người dùng.

# Test environment

## Hardware

Device	MacBook Pro (M4 Pro)

RAM		24 GB

Storage		512 GB SSD

## Software

Operating system: macOS

Simulator: iOS Simulator/ Android Emulator

Application: Skincare Mobile App (Flutter)

Tools: Microsoft Excel (Test Case, Bug Report) , Postman (API Testing).

## Infrastructure

| Purpose | Tool | Vendor/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Plan | Microsoft Word |  | 0.1 |
| Test Case | Microsoft Excel |  | 0.1 |
| Bug Report | Microsoft Excel |  | 0.1 |
| API Testing | Postman |  | 0.1 |

# TEST MILESTONES

| Milestone Task | Effort (pd) | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm hiểu hệ thống | 0.5 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Tạo Test plan | 0.5 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Tạo Test cases | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Thực hiện kiểm thử | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| API Testing (Postman) | 0.5 | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| Viết Bug Report | 0.5 | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| Hoàn thiện tài liệu | 0.5 | 2026-04-11 | 2026-04-11 |

# DELIVERABLES

| No | Deliverables | Language | Delivered Date |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Test Plan | Vietnamese | 2026-04-10 |
|  | Test Cases | Vietnamese | 2026-04-10 |
|  | Bug Report | Vietnamese | 2026-04-11 |
|  | API Test (Postman) | Vietnamese | 2026-04-11 |